# Sprint Retrospective - Sprint 1

Sistema Pañol Salud

Equipo: César Rojas · Lucas Moncada | Período: 13 - 1 de Mayo de 2026

El presente documento registra la Sprint Retrospective del Sprint 1 del proyecto Pañol Salud. Esta ceremonia constituye un espacio de reflexión del equipo para identificar prácticas exitosas, detectar oportunidades de mejora continua y establecer acciones concretas que impulsen la efectividad del desarrollo en sprints posteriores.

## 1. ¿Qué Salió Bien?

Infraestructura como Código (IaC) desde el Día 1

- Decisión: Implementar Terraform para definir la infraestructura de GCP como código

- Impacto: Ahorró decenas de horas en configuración manual y troubleshooting de entornos

- Resultado: Todos los desarrolladores pueden replicar el entorno con un comando

- Lección: Invertir en automatización temprana paga dividendos significativos en productividad

Integración Continua (CI/CD) Automatizada

- Decisión: Configurar GitHub Actions para automatizar build, tests y despliegue en GCP Cloud Run

- Impacto: Feedback rápido en cada commit, reducción de errores en despliegue

- Resultado: Despliegue en producción confiable y repeatable

- Lección: La automatización del despliegue debe estar presente desde el inicio del proyecto

Elección de Arquitectura (Modular Monolith)

- Decisión: Optar por Monolito Modular en lugar de microservicios prematuros

- Impacto: Mantiene el código escalable y modular sin introducir complejidad operacional

- Resultado: Posibilidad de evolucionar a microservicios en el futuro sin cambios radicales

- Lección: Equilibrar simplicity con escalabilidad es clave en decisiones arquitectónicas tempranas

Uso de MongoDB para Auditoría y Trazabilidad

- Decisión: Separar datos transaccionales (PostgreSQL) de datos históricos/analíticos (MongoDB)

- Impacto: Registro asíncrono de movimientos de inventario sin bloquear operaciones principales

- Resultado: Auditoría completa y flexible sin degradación de rendimiento transaccional

- Lección: La separación de responsabilidades entre datos transaccionales y analíticos mejora la escalabilidad del sistema

## 2. ¿Qué Se Puede Mejorar?

Sincronización de Contratos JSON Frontend-Backend

Problema identificado:

- Durante el desarrollo de CRUDs (Implementos, Categorías, Ubicaciones), el equipo de frontend y backend trabajaron en paralelo sin sincronización clara de los contratos JSON

- Esto ocasionó tiempos de espera cuando los datos devueltos por el backend no coincidían con la estructura esperada por el frontend

- Se requirieron ajustes tácticos para alinear ambos lados

Impacto en la iteración:

- Reducción de fluidez en el desarrollo paralelo

- Requiere refactorización adicional cuando los cambios se descubren tardíamente

- Incremento en ciclos de debugging

Oportunidad de mejora:

Establecer una fase de "contrato API primero" antes de que frontend y backend comiencen sus respectivas implementaciones. Documentar explícitamente los esquemas JSON esperados mediante herramientas como OpenAPI/Swagger o JSON Schema para que ambos equipos trabajen contra una especificación común.

## 3. Plan de Acción para Sprint 2

Acción 1: Investigación y POC sobre Concurrencia

Contexto:

El módulo de Gestión de Préstamos (Sprint 2) requiere garantizar que múltiples Coordinadores no aprueben simultáneamente la misma solicitud agotando stock incorrecto. Esto es crítico para la integridad del inventario.

Acciones:

- Investigar mecanismos de bloqueo pesimista en PostgreSQL (SELECT FOR UPDATE)

- Investigar bloqueos distribuidos con Redis para casos de concurrencia distribuida

- Implementar Proof of Concept (PoC) que demuestre la efectividad de cada enfoque

- Validar mediante pruebas de carga que el sistema aguanta múltiples solicitudes simultáneas

- Documentar la estrategia elegida en la arquitectura

Responsable: César Rojas (Backend)

Duración estimada: 1.5 - 2 días de investigación + 2 días de PoC (Inicio Sprint 2)

Acción 2: Definir Contrato API (API-First Design)

Contexto:

Para evitar repetir los problemas de sincronización, el equipo debe acordar especificaciones API claras antes del desarrollo.

Acciones:

- Definir esquemas OpenAPI/Swagger para todos los endpoints del módulo de Préstamos

- Documentar objetos de request/response con ejemplos de valores

- Revisar y validar contratos con todo el equipo antes del Sprint Planning

- Usar herramientas como Mock API para que frontend pueda trabajar con datos simulados mientras backend se implementa

Responsable: Equipo (César + Lucas)

Duración estimada: 1 día (Inicio Sprint 2)

## 4. Métricas de Mejora Continua

Indicadores de Éxito para Sprint 2:

- Tiempo de integración frontend-backend reducido: Menos de 4 horas de ajustes por endpoint (vs. 8+ horas en Sprint 1)

- Documentación API completa: 100% de endpoints con especificación OpenAPI

- Pruebas de concurrencia exitosas: Sistema soporta al menos 10 solicitudes simultáneas sin inconsistencias de inventario

- Velocidad del equipo sostenida o mejorada: Objetivo: 65+ SP en Sprint 2

## 5. Síntesis y Compromiso del Equipo

Sprint 1 ha demostrado que el equipo posee la capacidad técnica y la disciplina para tomar decisiones acertadas. La decisión temprana de automatizar infraestructura, elegir arquitectura escalable e integrar bases de datos complementarias ha proporcionado una base sólida para el proyecto.

La identificación de oportunidades de mejora (sincronización de contratos, investigación de concurrencia) refleja madurez en autoevaluación. El equipo se compromete a implementar las acciones definidas en este documento durante Sprint 2 para elevar aún más la calidad del desarrollo y la efectividad de la colaboración.

Con confianza en la capacidad del equipo y claridad en los compromisos, se espera que Sprint 2 sea una iteración aún más fluida y productiva que Sprint 1.