# Sprint Review - Sprint 1

Sistema Pañol Salud

Equipo: César Rojas · Lucas Moncada | Período: 13 - 1 de Mayo de 2026

El presente documento registra el Sprint Review del Sprint 1 del proyecto Pañol Salud. En esta ceremonia se presentan los incrementos funcionales desarrollados, se valida el cumplimiento de los criterios de aceptación y se recopila retroalimentación del Product Owner para orientar el siguiente ciclo de desarrollo.

## 1. Apertura y Métricas del Sprint

Resumen de Desempeño:

- Historias de Usuario completadas: 15 HU

- Story Points logrados: 64 SP

- Velocidad del equipo: 64 SP por sprint

Logros Estratégicos Destacados:

- Infraestructura como Código (IaC) con Terraform completamente automatizada

- Pipeline de Integración Continua (CI/CD) en GitHub Actions operacional

- Entorno de desarrollo en la nube (GCP) desplegado y funcional desde el Sprint 1

Evaluación:

El equipo ha superado las expectativas iniciales al entregar no solo la funcionalidad requerida, sino también una base técnica profesional que proporciona escalabilidad, reproducibilidad del entorno y automatización del despliegue. Estos logros iniciales posicionan al proyecto favorablemente para iteraciones futuras.

## 2. Demostraciones Funcionales

Flujo 1: Gestión de Catálogo, Implementos, Categorías y Ubicaciones

- Funcionalidades demostradas: Creación de nuevo implemento con validaciones automáticas (unicidad de nombre, campos obligatorios)

- Asignación de categoría activa del catálogo al implemento

- Selección de ubicación física del pañol

- Gestión de categorías (crear, editar, desactivar)

- Gestión de ubicaciones físicas (ABM completo)

Flujo 2: Ingreso de Lote al Inventario y Ajuste de Stock

- Funcionalidades demostradas: Ingreso masivo de unidades a un producto (operación de lote)

- Actualización automática de stock total y stock disponible

- Movimiento de unidades entre estados de stock (disponible, prestado, mantenimiento, dañado, bloqueado)

- Registro de motivo obligatorio para cada movimiento

- Auditoría automática: cada movimiento se registra en MongoDB con trazabilidad completa (quién, cuándo, qué cambió)

Flujo 3: Generación de Códigos de Barras en Formato PDF

- Funcionalidades demostradas: Al ingresar un lote de N unidades, el sistema genera automáticamente PDF con etiquetas de código de barras

- Códigos de barras por implemento (un código representa todas las unidades del mismo producto)

- PDF listo para impresión con formato profesional

- Descarga directa desde el interfaz de usuario

## 3. Feedback del Product Owner

Impresiones y Validación:

- El interfaz de usuario es intuitivo y facilita la gestión operativa diaria del inventario

- La trazabilidad de movimientos en MongoDB proporciona transparencia y auditoría requerida

- Validaciones automáticas previenen errores de carga de datos

- La generación de códigos de barras satisface el requisito de etiquetado físico

Puntos de Bloqueo Identificados:

- Urgencia: Se requiere que el Coordinador de Laboratorio proporcione archivo Excel con columna "valor/precio" de los implementos para desbloquear la HU-25 del Sprint 2 (reportes de valuación de inventario). Esta información es crítica para continuidad del desarrollo.

## 4. Validación Técnica y Arquitectónica

Confirmación del Equipo Técnico:

La arquitectura implementada —Modular Monolith con Hexagonal Architecture integrada con Domain Events— demuestra ser sólida y escalable. Las decisiones tecnológicas (Java 21 + Spring Boot en backend, React + Vite en frontend, PostgreSQL + MongoDB en persistencia) están validadas y funcionan cohesivamente. La infraestructura en GCP con Terraform y CI/CD automatizado proporciona la base necesaria para soportar el próximo módulo crítico: Gestión de Préstamos (Sprint 2).

Puntos de Madurez Técnica:

- Integración PostgreSQL + jOOQ para operaciones SQL tipadas y control de concurrencia

- MongoDB asíncrono para trazabilidad sin impactar operaciones transaccionales principales

- Control de versiones con Flyway para migraciones de base de datos

- Pipeline CI/CD completamente automatizado en GitHub Actions

## 5. Conclusiones y Próximos Pasos

Evaluación General del Sprint 1:

Sprint 1 ha sido exitoso tanto en cumplimiento de objetivos funcionales como en consolidación de bases técnicas profesionales. El equipo demostró capacidad de coordinación, toma de decisiones técnicas acertadas y entrega de valor verificable. La selección de Modular Monolith como arquitectura base ha facilitado el balance entre simplicidad inicial y escalabilidad futura.

Compromisos para Sprint 2:

- Implementar módulo completo de Gestión de Préstamos (solicitud, aprobación, rechazo, entrega, devolución)

- Diseño e implementación de control de concurrencia con SELECT FOR UPDATE en PostgreSQL y Redis

- Sistema de notificaciones en tiempo real

- Gestión de alertas de stock mínimo

- (Condición): Recepción del archivo Excel con valuación de implementos del Coordinador

El proyecto Pañol Salud cuenta con todos los elementos técnicos y organizacionales necesarios para continuar con confianza hacia los sprints posteriores. La base establecida en Sprint 1 proporciona la plataforma sobre la cual las funcionalidades críticas de préstamos se desarrollarán con claridad y precisión.