Sprint Retrospective - Sprint 2

Sistema Pañol Salud

Equipo: César Rojas · Lucas Moncada | Período: 4 - 18 de Mayo de 2026 (Semanas 9-10)

El presente documento registra la Sprint Retrospective del Sprint 2 del proyecto Pañol Salud. Esta ceremonia constituye un espacio de reflexión del equipo para identificar prácticas exitosas, detectar oportunidades de mejora continua y establecer acciones concretas que impulsen la efectividad del desarrollo en sprints posteriores.

# 1. ¿Qué Salió Bien?

### POC de Concurrencia Validado en Producción (HU-48)

- Decisión: Resolver la reserva atómica de stock (HU-41/HU-48) con bloqueo pesimista SELECT FOR UPDATE en PostgreSQL, descartando Redis distribuido tras el PoC de Sprint 1

- Impacto: Se evitó incorporar una pieza de infraestructura adicional (Redis) para un problema que PostgreSQL resolvía de forma nativa y consistente

- Resultado: Las solicitudes simultáneas sobre el mismo producto se serializan correctamente; no se registraron casos de sobreasignación de stock durante las pruebas de carga

- Lección: Validar primero con un PoC acotado evita sobre-ingeniería; no toda concurrencia crítica requiere bloqueos distribuidos

### Contrato API Primero (OpenAPI) Redujo Fricción Frontend-Backend

- Decisión: Definir los esquemas OpenAPI/Swagger de Auth y Préstamos antes de iniciar la implementación paralela

- Impacto: El equipo de frontend trabajó contra un Mock API mientras el backend implementaba HU-31 a HU-44, sin bloqueos de espera

- Resultado: El tiempo de ajuste por endpoint bajó respecto a Sprint 1, cumpliendo el indicador propuesto en la retrospectiva anterior

- Lección: Acordar el contrato antes del Sprint Planning es más eficiente que corregirlo durante el desarrollo

### Comunicación en Tiempo Real con WebSocket

- Decisión: Usar WebSocket para reflejar el cambio automático de estado a 'In Review' (HU-40) y el panel de estado de solicitudes del Docente (HU-33)

- Impacto: La experiencia de usuario mejora notablemente: el Docente ve el avance de su solicitud sin refrescar la página

- Resultado: El cambio a 'In Review' se refleja consistentemente dentro del umbral de 2 segundos definido en la HU

- Lección: Invertir en la capa de tiempo real desde el diseño de Sprint 1 (monolito modular) permitió incorporar WebSocket sin reestructurar la arquitectura

### Autenticación con RUT y Roles (JWT)

- Decisión: Cerrar Auth (HU-01, HU-02, HU-06, HU-10) con JWT que embebe el rol del usuario, aprovechando las políticas RLS definidas desde Sprint 0

- Impacto: Los tres roles (Coordinador, Director, Docente) quedaron correctamente segmentados de extremo a extremo, desde el login hasta el acceso a datos en PostgreSQL

- Resultado: EA N°2 puede demostrarse con usuarios reales por rol, sin accesos cruzados indebidos

- Lección: Diseñar RLS antes de tener el módulo de Auth completo evitó retrabajo de permisos al final del sprint

# 2. ¿Qué Se Puede Mejorar?

### HU-48 Subestimada en Esfuerzo de Pruebas

Problema identificado:

- Aunque la decisión arquitectónica (SELECT FOR UPDATE) se tomó rápido gracias al PoC de Sprint 1, validar la HU-48 bajo carga real tomó más tiempo del estimado en las 13 SP asignadas

- Se requirió levantar un stack de observabilidad (métricas y monitoreo) para poder demostrar de forma objetiva que el inventario se mantenía consistente bajo solicitudes simultáneas

- Esto desplazó parte del tiempo planificado para pulir HU-37/HU-38 (agenda y filtros del Coordinador)

Impacto en la iteración:

- La épica de Préstamos (E3) cerró con observaciones menores pendientes de pulido visual

- El equipo terminó el sprint con velocidad ligeramente por debajo del objetivo de 65+ SP planteado en la retrospectiva de Sprint 1

Oportunidad de mejora:

Incorporar explícitamente tiempo de "hardening" y pruebas de carga como una tarea visible dentro de la estimación de HUs críticas (no como trabajo implícito), de modo que el esfuerzo de observabilidad y validación no compita silenciosamente con otras historias del sprint.

### Coordinación de Notificaciones Entre Roles

Problema identificado:

- La bandeja de notificaciones del Coordinador (vinculada a HU-41/HU-42/HU-44) se desarrolló en paralelo con los flujos de aprobación, generando algunos eventos duplicados durante pruebas manuales

Oportunidad de mejora:

Centralizar la emisión de eventos de notificación en un único punto del backend (en vez de dispararlos desde cada endpoint de transición de estado) para Sprint 3, donde las Alertas y Notificaciones (Épica 4) se vuelven el foco principal.

# 3. Plan de Acción para Sprint 3

### Acción 1: Definir Reglas de Negocio Pendientes con el Cliente

Contexto:

Sprint 3 incorpora Alertas, Dashboard ejecutivo y el Bot IA. Existen preguntas abiertas que bloquean el diseño técnico: el tiempo de escalada de una solicitud vencida del Coordinador al Director (HU-57) y la granularidad del Dashboard del Director (HU-63, ¿tiempo real o agregados diarios/semanales?).

Acciones:

- Levantar reunión con el cliente antes del inicio de Sprint 3 para definir el umbral de escalada (24h vs. 48h)

- Definir junto al Director de Carrera el contenido y la frecuencia de actualización del Dashboard ejecutivo

- Documentar ambas decisiones en el backlog antes del Sprint Planning

Responsable: Lucas Moncada (Producto/Negocio)

Duración estimada: 1 día (Inicio Sprint 3)

### Acción 2: Centralizar Emisión de Eventos de Notificación

Contexto:

Para evitar los eventos duplicados observados en Sprint 2 y soportar de forma ordenada las nuevas notificaciones de Alertas (Épica 4), se requiere una capa única de emisión de eventos.

Acciones:

- Diseñar un servicio interno de notificaciones que centralice la emisión hacia WebSocket y persistencia en BD

- Migrar los disparadores existentes de HU-41/HU-42/HU-44 a este servicio

- Conectar las nuevas alertas de stock mínimo (HU-51) y notificaciones del Bot IA al mismo servicio

Responsable: César Rojas (Backend)

Duración estimada: 2 días (Inicio Sprint 3)

### Acción 3: Incluir Tiempo de Hardening en la Estimación

Contexto:

La experiencia de HU-48 mostró que el esfuerzo de pruebas de carga y observabilidad para HUs críticas no se reflejó adecuadamente en la estimación inicial.

Acciones:

- Identificar en el Sprint Planning de Sprint 3 las HUs que requieran pruebas de carga o validación no funcional (p. ej. HU-65/HU-67/HU-68 del Bot IA)

- Asignar explícitamente SP adicionales o una tarea separada para esa validación

Responsable: Equipo (César + Lucas)

Duración estimada: Continuo durante Sprint Planning

# 4. Métricas de Mejora Continua

Indicadores de Éxito para Sprint 3:

- Eventos de notificación duplicados: 0 casos detectados en pruebas funcionales (vs. duplicados observados en Sprint 2)

- Reglas de negocio bloqueantes resueltas: 100% de las preguntas críticas (escalada y dashboard) respondidas antes del Sprint Planning

- Cobertura de pruebas no funcionales: Toda HU marcada como crítica o de alto riesgo cuenta con una tarea de validación explícita en el sprint

- Velocidad del equipo sostenida o mejorada: Objetivo: 60+ SP en Sprint 3 (68 SP planificados)

# 5. Síntesis y Compromiso del Equipo

Sprint 2 confirmó que las decisiones tomadas en Sprint 1 — automatización de infraestructura, arquitectura modular y separación de datos — dieron una base sólida para enfrentar el desafío más exigente del proyecto hasta ahora: la concurrencia crítica de HU-48. El equipo resolvió este riesgo con una solución simple y validada, y mantuvo la disciplina de definir contratos API antes de implementar, evitando repetir los problemas de Sprint 1.

La identificación de oportunidades de mejora (estimación de esfuerzo de hardening, centralización de notificaciones) refleja la misma madurez de autoevaluación mostrada en Sprint 1. El equipo se compromete a implementar las acciones definidas en este documento durante Sprint 3 para llegar a EA N°3 con el sistema 100% completo.

Con la base de Auth y Préstamos Core operativa, y con las reglas de negocio pendientes resueltas a tiempo, se espera que Sprint 3 cierre el sistema completo con la misma fluidez demostrada hasta ahora.