Sprint Review - Sprint 2

Sistema Pañol Salud

Equipo: César Rojas · Lucas Moncada | Período: 4 - 18 de Mayo de 2026 (Semanas 9-10)

El presente documento registra la Sprint Review del Sprint 2 del proyecto Pañol Salud. Esta ceremonia tiene como objetivo presentar el incremento de producto construido durante el sprint, contrastarlo con el objetivo planificado, y recoger retroalimentación que oriente el trabajo de Sprint 3.

# 1. Objetivo del Sprint

Dejar operativo el flujo completo Docente → Coordinador: autenticación con RUT finalizada, creación y seguimiento de solicitudes de préstamo por parte del Docente, y aprobación/rechazo/entrega por parte del Coordinador, incluyendo la resolución de la concurrencia crítica en la reserva de stock (HU-48). Este incremento, junto con el de Sprint 1, conforma la Entrega de Avance N°2 (Semana 11).

# 2. Incremento Entregado

Las 15 historias de usuario planificadas para Sprint 2 fueron completadas, alcanzando las 74 SP comprometidas.

| ID | Historia de Usuario | Actor | SP | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Iniciar sesión con RUT y contraseña (JWT con rol). | Coord. / Director / Docente | 5 | ✅ Hecho |
| HU-02 | Cerrar sesión activa desde cualquier pantalla. | Coord. / Director / Docente | 2 | ✅ Hecho |
| HU-06 | Crear cuentas de usuario con nombre, RUT, correo y rol. | Director de Carrera | 5 | ✅ Hecho |
| HU-10 | Asignar o cambiar el rol de un usuario. | Director de Carrera | 3 | ✅ Hecho |
| HU-31 | Crear una solicitud de préstamo (multi-producto). | Docente | 8 | ✅ Hecho |
| HU-32 | Agregar o quitar productos de una solicitud antes de enviarla. | Docente | 3 | ✅ Hecho |
| HU-33 | Ver el estado de mis solicitudes en tiempo real. | Docente | 3 | ✅ Hecho |
| HU-34 | Ver el detalle completo de una solicitud. | Docente | 3 | ✅ Hecho |
| HU-37 | Ver solicitudes pendientes en agenda por día/horario. | Coordinador de Lab. | 5 | ✅ Hecho |
| HU-38 | Filtrar las solicitudes por estado. | Coordinador de Lab. | 3 | ✅ Hecho |
| HU-40 | Cambio automático a 'In Review' en ≤2 segundos. | Coordinador de Lab. | 5 | ✅ Hecho |
| HU-41 | Aprobar solicitud reservando stock atómicamente. | Coordinador de Lab. | 8 | ✅ Hecho |
| HU-42 | Rechazar una solicitud indicando el motivo. | Coordinador de Lab. | 3 | ✅ Hecho |
| HU-44 | Registrar la entrega física de implementos. | Coordinador de Lab. | 5 | ✅ Hecho |
| HU-48 | Garantizar que aprobaciones simultáneas no sobreasignen stock. [CRÍTICA] | Coordinador de Lab. | 13 | ✅ Hecho |

# 3. Demostración (Demo)

### Autenticación y Roles

- Login con RUT y contraseña para los tres roles (Coordinador, Director, Docente), con JWT que embebe el rol del usuario

- Creación de cuentas y asignación de rol por parte del Director, mostrando el acceso restringido a cada vista según el rol activo

### Flujo del Docente

- Creación de una solicitud de préstamo multi-producto, con carrito editable antes de enviarla

- Panel de estado de solicitudes en tiempo real (WebSocket), mostrando el cambio de 'Pendiente' a 'In Review' apenas el Coordinador abre la solicitud

- Vista de detalle de una solicitud, incluyendo observaciones del Coordinador

### Flujo del Coordinador

- Agenda de solicitudes pendientes por día y horario, con filtros por estado

- Aprobación de una solicitud con reserva atómica de stock, demostrando en vivo dos aprobaciones simultáneas sobre el mismo producto para evidenciar que no se sobreasigna inventario (HU-48)

- Rechazo de una solicitud con motivo obligatorio, y registro de entrega física de implementos

# 4. Retroalimentación de Stakeholders

Comentarios recogidos durante la demo (Product Owner / representante del cliente):

- Positivo: Se valoró especialmente la demostración en vivo de la prueba de concurrencia (HU-48), ya que era el riesgo más comentado desde Sprint 1

- Positivo: El cambio automático a 'In Review' en tiempo real fue destacado como una mejora notable de experiencia respecto a un flujo con recarga manual

- Observación: Se solicitó confirmar, antes de Sprint 3, el tiempo exacto de escalada de una solicitud vencida del Coordinador al Director (pregunta pendiente desde la planificación)

- Observación: Se pidió definir junto al Director la granularidad del futuro Dashboard ejecutivo (tiempo real vs. agregados periódicos) antes de iniciar su desarrollo en Sprint 3

# 5. Métricas del Sprint

- SP planificados: 74 SP

- SP completados: 74 SP (100% del compromiso)

- Historias de usuario completadas: 15 de 15

- Historias críticas resueltas: HU-48 (concurrencia) validada con pruebas de carga

- Avance acumulado hacia EA N°2: Sprint 1 (64 SP) + Sprint 2 (74 SP) = 138 SP, ambas épicas de Inventario y Préstamos operativas

# 6. Ajustes al Backlog

A partir de la retroalimentación recibida, se incorporan dos acciones previas al Sprint Planning de Sprint 3:

- Definir con el cliente el umbral de escalada de solicitudes vencidas (24h/48h), insumo directo para HU-57

- Acordar con el Director de Carrera la granularidad y el contenido del Dashboard ejecutivo, insumo directo para HU-63

No se identificaron cambios en el alcance ni en la priorización del backlog de Sprint 3 (Cierre + Bot IA + Alertas + Dashboard, 68 SP).

# 7. Próximos Pasos

El equipo inicia Sprint 3 con el objetivo de completar el ciclo de vida de préstamos, las alertas y notificaciones, el Dashboard ejecutivo del Director y el núcleo del Bot de Asistencia (IA), dejando el sistema 100% funcional de cara a la Entrega de Avance N°3 (Semana 15).